# BOULIEU LES ANNONAY

Tél : 04-75-69-07-07 / Fax : 04-75-69-07-06

Mail : mairie.boulieu.les.annonay@inforoutes-ardeche.fr

Boulieu les Annonay, le 08 avril 2011

Objet : Aménagement d’un bâtiment communal – Marché en procédure Adaptée.

P.J. :	1 attestation, 1 acte d’engagement.

Messieurs,

La commune de Boulieu souhaite aménager un bâtiment communal, dénommé « maison coste ».

Cette bâtisse est composée d’un étage et d’un rez-de-chaussée actuellement occupée par l’association des ainés ruraux (club du 3ème âge).

La surface au sol de cette bâtisse est d’environ 200 m2.

Nous recherchons un cabinet d’architecte pour assurer les prestations suivantes :

1er semestre 2011

- qualifier  en présence des associations concernées l'utilisation des niveaux

- Elaborer des plans

- Réaliser une étude thermique réglementaire Th-CE ex et proposer plusieurs options chiffrées d'optimisation de la performance énergétique du bâtiment. Sous réserve de tenue des budgets, l'objectif est de procéder à une rénovation basse consommation d'énergie.

- Déposer le permis

- Rechercher des organismes financeurs et rédiger des dossiers de demandes de subventions

- Rédiger le cahier des charges à l’attention de la maitrise d’ouvrage

2eme semestre 2011

- Appel d'offres auprès des entrepreneurs

- Accord des financeurs avant le 31/12/11

1er semestre 2012

- Début  de réalisation des travaux d'aménagement

- Suivi  du chantier

- Inauguration (proposition de la date dans votre réponse)

Outre ces principales actions, l’architecte retenu devra intégrer les points suivants :

- La performance énergétique du bâtiment. Nous serons accompagnés par l’association Polénergie sur cette thématique. Dans la limite des budgets disponibles, une rénovation à basse consommation d'énergie est recherchée. Des options quantifiées et chiffrées d'optimisation de la performance énergétique seront élaborées. Un comparatif de solutions possibles notamment en terme de coût/ retour sur investissement sera donc proposé. Les solutions à faible impact environnemental seront privilégiées, notamment l'utilisation de matériaux à faible énergie grise.

- La qualité acoustique des 2 étages

- Le traitement de l’humidité et de l'étanchéité à l'air. Outre le traitement des sources d'humidité résiduelle, un soin particulier sera apporté au respect de l'hygrométrie des parois et de l'étanchéité à l'air du bâtiment. Afin d'assurer une bonne continuité de la barrière d'étanchéité à l'air, des solutions architecturales ainsi qu'une organisation de chantier optimisée seront proposées.

- Le rez de chaussée devra présenter une flexibilité d’utilisation (occupation par les ainés ruraux, réunion d’associations, réunions publiques…)

- Le traitement de la façade sera présenté en option dans la réponse que vous rédigerez.

- Électricité spécifique : l'équipe de maîtrise d'œuvre cherchera par ailleurs à optimiser l'éclairage (profiter au mieux de l'éclairage naturel, éclairer uniquement les zones nécessaires, réduire les durées de fonctionnement, installer juste ce qu'il faut de luminaires efficaces ...), et à optimiser également le système de ventilation...

Nous porterons donc une attention particulière sur l’expérience et la qualification des candidats vis-à-vis de tous les points ci-dessus.

Présentation et rendu

Le prestataire s'engage à participer à :

- une réunion de lancement avec visite de site ;

- un rendu intermédiaire (niveau APS) qui permettra au maître d'ouvrage de se positionner sur le niveau d'isolation souhaité ;

- une réunion de travail sur la problématique de l'étanchéité à l'air avant la réalisation des travaux.

Un rapport sera rédigé et remis au commanditaire en 3 exemplaires. Il fera l’objet d’une présentation orale, en présence des différents partenaires (commanditaire de l’étude, bureau d’études, partenaires techniques, …), au cours de laquelle seront expliquées et discutées les principales conclusions et préconisations de l’étude. Afin que les réunions soient le plus constructives possibles, il sera demandé au prestataire d'envoyer le rapport une semaine avant la date de réunion à Polénergie et au maître d'ouvrage.

L’étude devra être rendue durant la phase APS afin de définir les choix techniques définitifs pour la phase APD.

Les entreprises qui souhaitent répondre à cet appel d’offre sont conviées à une visite du site le 21/04/2011 à 15h00. A cette occasion, nous vous préciserons la réflexion du conseil municipal pour aménager chacun des étages.

La représentation de l’entreprise à cette visite est requise pour présenter un dossier complet.

Si vous êtes intéressé, vous voudrez bien me faire parvenir votre meilleure proposition de prix (détail estimatif à remplir) pour le 02/05/2011 à 17 heures (dernier délai) à l'adresse suivante :

Mairie de BOULIEU LES ANNONAY

13 rue Joseph Voulouzan

07100  BOULIEU LES ANNONAY

Votre proposition de prix devra être accompagnée de l’attestation ci-jointe (à remplir et à signer).

Les critères de jugement des offres sont les suivantes :

- le prix de l’offre :							30 %

- Les références (type de réalisations, obtention de subventions) 	40 %

- La date d’inauguration proposée					30 %

Une rencontre avec les candidats potentiels pourra être organisée le 09/05/2011.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

Le  Maire,

Céline BONNET

# Text boxes

David GRIMAUD

Le Serre

Hameau de Vaneilles

07360 ST VINCENT DE DUFORT