MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ET DE PRESTATIONS ASSOCIÉES POUR LA RÉALISATION D’UNE CHAUFFERIE BOIS

# ET D’UN RÉSEAU DE CHALEUR

# MARCHÉ À PROCÉDURE ADAPTÉE

# ACTE D’ENGAGEMENT

lot n°1 – maîtrise d’oeuvre

juin 2011

# Commune de Boulieu-Lès-Annonay- 07100 BOULIEU-LÈS-ANNONAY

Tél : 04 75 69 07 07 - Fax: 04 75 69 07 06 - Email : mairie.boulieu.les.annonay@inforoutes-ardeche.fr

# Article 1 : Informations relatives au marché

Maître d’ouvrage			Commune de Boulieu-Lès-Annonay (07) représentée par M. 				                          Madame BONNET Céline

Mode de dévolution			Procédure adaptée (articles 26, 28, 144, 146 du CMP 2006)

Objet du marché		Définition, conception et réalisation d’une chaufferie bois, d’un silo de stockage, d’un réseau de chaleur enterré desservant 4 bâtiments a Boulieu-Lès-Annonay.

Le marché a pour objet la réalisation de la maîtrise d’œuvre et des prestations de contrôle technique et de coordination SPS.

Objet du lot n°1				Mission de maîtrise d’œuvre regroupant les compétences de 					d’architecte, de bureau d’études fluides thermique, de bureau 					d’études structure et d’économiste.

Pouvoir adjudicateur			Mairie de Boulieu-Lès-Annonay

# Personne habilitée à donner des

renseignements (articles 109, 116 	Madame le Maire

du CMP 2006)

Correspondant administratif et		  Madame le Maire

technique

Ordonnateur				Madame le Maire

Comptable assignataire	 des paiements	Monsieur le Trésorier Payeur

Mois m0 du marché                                   juillet 2011

# Article 2 : Contractants

# Je soussigné : ………………………………………………………………………… Nom et prénom

Agissant au nom et pour le compte de la société : ……………………………………	Raison sociale

…………………………………………………………………………………………	Adresse société

…………………………………………………………………………………………	Tél, fax, internet

Immatriculée à l’INSEE : …………………………………………………………….	SIRET, APE

Inscrite au registre du commerce et des sociétés : ……………………………………	Numéro

Au répertoire des métiers de : ………………………………………………………..	Répertoire

Représentée pour l’exécution du présent contrat par : ……………………………….	Nom et Prénom

ET	A compléter dans le cas d’un groupement d’entreprises

# Je soussigné : ………………………………………………………………………… Nom et prénom

Agissant au nom et pour le compte de la société : ……………………………………	Raison sociale

…………………………………………………………………………………………	Adresse société

…………………………………………………………………………………………	Tél, fax, internet

Immatriculée à l’INSEE : …………………………………………………………….	SIRET, APE

Inscrite au registre du commerce et des sociétés : ……………………………………	Numéro

Au répertoire des métiers de : ………………………………………………………...	Répertoire

Représentée pour l’exécution du présent contrat par : ……………………………….	Nom et Prénom

# Numéro d’ordre des architectes (si concerné) : ……………………………………… N° ordre

# L’entreprise : …………………………………………………………………………………………..

est le mandataire commun du groupement d’entreprise (compléter le mandat en Annexe 3)

LE (LES)  CONTRACTANT (S)

Après avoir pris connaissance et accepté les termes du règlement de consultation, du cahier des clauses administratives particulières et des documents qui y sont mentionnés,

AFFIRME (AFFIRMONS), sous peine de résiliation de plein droit du contrat :

- Etre à jour des obligations, déclarations et attestations découlant des articles 43 et 46 du Code des marchés publics,

- Bénéficier conformément à la réglementation en vigueur des compétences obligatoires pour l’exécution de la mission de maîtrise d’oeuvre,

- Que la société pour laquelle j’interviens, est titulaire d’une police d’assurance garantissant les responsabilités qu’elle encourt :

Compagnie et n° Police :  ………………………………………………………..……………………

M’ENGAGE (NOUS ENGAGEONS), sans réserve et conformément aux conditions, clauses et prescriptions imposées dans les documents cités ci-dessus, à exécuter la mission de Maîtrise d’Oeuvre aux conditions particulières ci-après, qui constituent l’offre.

# Article 3 : Offre

# Conditions générales de l’offre de prix

L’offre de prix du lot n°1 est réputée établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 fixé en page 2 du présent acte. Il s’entend hors TVA et comprend tous les ouvrages ou prestations de mission de maîtrise d’œuvre définis dans le CCAP.

# Enveloppe financière affectée aux travaux

L’enveloppe financière affectée aux travaux est de : 207934 €HT (ce montant a été déterminé à partir de l’étude de faisabilité jointe au dossier de consultation). Le coût prévisionnel est établi dans les conditions prévues à l’article 10 du CCAP.

# Rémunération provisoire

# Rémunération provisoire du lot n°1 : ……………..……………………...……………...……….. € HT,

# TVA à 19,6% : ………………………………………………………………………………..………. €,

# TOTAL : ………………………………..……………………………………...…………...…… € TTC,

# Arrêté en toutes lettres : …………………………………………………………………………………

.…………………………………………………….…………………………………………………….

Les répartitions des honoraires par éléments de mission et des prix entre les co-traitants sont précisés dans les annexes 1 et 2 du présent acte d’engagement.

# Rémunération définitive

# Le forfait de rémunération sera rendu définitif selon les dispositions de l’article 4 du CCAP.

# Article 4 : Eléments d’appréciation de l’opération

Début de l’intervention du maître d’oeuvre :	 juillet 2011, ou à la réception de la 	notification du marché si postérieure,

Délai prévu pour les études de maîtrise d’œuvre :	4 mois jusqu’au rendu final du DCE 	travaux, dont 2 mois jusqu’au rendu 	APS.

Date prévue pour le début des travaux :	 mars 2012

Délai prévu pour l’exécution des travaux :	6 mois

Mode de dévolution prévisible du marché de travaux :	Appel d’offres ouvert ou restreint

Nombre d’entreprises prévisibles :	4 à 5

Nombre de lots techniques prévisibles :	4 à 5

# Article 5 : Objet et conditions d’intervention

L’intervention du titulaire a pour objet l’exécution des missions définies dans le CCAP du lot concerné. Le titulaire interviendra dans les conditions fixées dans le CCAP du concerné.

# Article 6 : Éléments de mission et délais d’exécution

Les éléments de mission et les délais d’exécution des prestations sont les suivants :

ESQ	1 mois				APS		1 mois			APD	1 mois				PRO-DCE	2 mois			PC	1 mois				ACT		1 mois

EXE	1 mois				DET		suivant calendrier

OPC	suivant calendrier des travaux		AOR		1 mois

- Etude géotechnique et relevés topographiques : 2 mois à compter du démarrage de la 	mission APS.

- Signalétique (panneau de chantier et 2 panneaux informatifs) : 1 mois à compter de la 	date de démarrage de la période de préparation de chantier et des travaux.

La notification du marché vaut ordre de commencement des prestations. Le début des prestations est fixé au mois de juillet 2011 ou à la date de notification du marché si celle-ci est postérieure. Le délai d’exécution des prestations d’études de maîtrise d’œuvre est de 4 mois jusqu’au rendu final du DCE travaux.

Chaque phase exécutée sera rémunérée sur la base de l’annexe 1 du présent acte d’engagement, la non exécution des autres phases ne donnera pas lieu à indemnités.

# Article 7 : Modalités de règlement

Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du  présent marché en établissant un mandat administratif suivi d’un virement établi au nom de l’entreprise ou du groupement d’entreprise contractant (joindre un relevé d’identité bancaire).

# Titulaire du compte: ………………………………………………………………………………….…

# N° établissement, n° guichet : …………………………………………………………………………..

# N° de compte, clé RIB : .………………………………………………………………..………………

# IBAN : …………………………………………………………………………………………………...

# BIC : ……………………………………………………………………………………………………...

Le paiement réalisé sur ce compte est libératoire à l’égard des autres membres du groupement. Le présent engagement ne vaut que si l’acceptation de l’offre est notifiée au maître d’œuvre dans un délai maximum de 110 jours à compter de la date ci-dessous.

# Article 8 : Sous-traitance

Le titulaire du lot envisage t-il de sous-traiter l’exécution de certaines prestations ?      OUI     NON

Dans le cas de sous-traitance, l’annexe 4 du présent acte d’engagement est complétée et indique la nature et le montant des prestations que le titulaire envisage de faire exécuter par des sous-traitants payés directement.

Le montant des prestations sous-traitées indiqué dans l’annexe 4 constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter au nantissement ou céder.

Chaque annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

# Engagement du (des)  contractant(s)

Fait en un seul original	Signature(s) et cachet(s) du(des) contractant(s)

A …………………………………………..	Porter la mention manuscrite « Lu et approuvé »

# Le ………………………………………….

# Acceptation de l’offre par le pouvoir adjudicateur

Est acceptée la présente offre pour valoir	Signature et cachet du pouvoir adjudicateur

d’Acte d’Engagement

# A …………………………………………..

# Le ………………………………………….

# Notification du marché

Reçu l’avis postal de réception de la notification du marché signé le ………………………………. par le(s) contractant(s).

# ANNEXE 1 – DÉCOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE

# Lot n°1 : Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur à Boulieu-Lès-Annonay

| Eléments de mission | Nb jour | Prix unitaire HT | Montant total HT | % Montant global | Montant sous-traité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquisse (ESQ) |  |  |  |  |  |
| Avant projet sommaire (APS) |  |  |  |  |  |
| Avant Projet Définitif (APD) |  |  |  |  |  |
| Etudes de projet et rédaction des pièces techniques du marché de travaux (PRO-DCE) |  |  |  |  |  |
| Préparation du dossier de dépôt du permis de construire (PC) |  |  |  |  |  |
| Assistance du maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) |  |  |  |  |  |
| Etudes d’exécution et de synthèse (EXE) |  |  |  |  |  |
| Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) |  |  |  |  |  |
| Ordonnancement pilotage et coordination (OPC) |  |  |  |  |  |
| Assistance aux opérations de réception (AOR) |  |  |  |  |  |
| Signalétique (réalisation du panneau de chantier et de 2 panneaux informatifs) |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |

Signature et cachet du contractant :

# ANNEXE 2 – RÉPARTITION DES HONORAIRES DES ENTREPRISES DE GROUPEMENT

# Lot n°1 : Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur à Boulieu-Lès-Annonay

|  | ENTREPRISE 1 : ——————— | ENTREPRISE 2 : ——————— | ENTREPRISE 3 : ——————— | Montant total HT | % forfait |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Montant HT | % | Montant HT | % | Montant HT | % |  |  |
| Esquisse (ESQ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avant projet sommaire (APS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avant Projet Définitif (APD) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etudes de projet et rédaction des pièces techniques du marché de travaux (PRO-DCE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Préparation du dossier de dépôt du permis de construire (PC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assistance du maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etudes d’exécution et de synthèse (EXE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ordonnancement pilotage et coordination (OPC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Assistance aux opérations de réception (AOR) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signalétique (réalisation du panneau de chantier et de 2 panneaux informatifs) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL HT |  |  |  |  |  |  |  |  |

Signatures et cachets des co-traitants :

# ANNEXE 3 – MANDAT

Lot n°1 : Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une chaufferie bois  et d’un réseau de chaleur à Boulieu-Lès-Annonay

Le groupement d’entreprises contractants de l’acte d’engagement du lot n°1 du marché de maîtrise d’œuvre et de prestations associées pour la construction d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur à Boulieu-Lès-Annonay, dont les noms et signatures figurent au bas du présent mandat, désignent :

……………………………………………………………………………………………………………

comme mandataire commun du groupement d’entreprises titulaire du contrat du lot n°1 du présent marché.

Bon pour acceptation                                        Bon pour pouvoir

Entreprise 1                                               Entreprise 2                                         Entreprise 3

Nom 1                                                         Nom 2                                                   Nom 3

# ANNEXE 4 – ACTE DE SOUS-TRAITANCE

# Demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement

du contrat de sous-traitance

Objet du lot n°1 : Maîtrise d’œuvre pour la construction d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur à Boulieu-Lès-Annonay

Titulaire du lot n° 1 : ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

# IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR

# Commune de Boulieu-Lès-Annonay

7100 BOULIEU-LÈS-ANNONAY

Tél :04 75 69 07 07 – Fax :04 75 69 07 06 – Email :mairie.boulieu.les.annonay@inforoutes-ardeche.fr

# Représenté par Madame Céline BONNET, Maire

Personne habilitée à fournir des renseignements (art. 109 CMP2006) : M. Céline BONNET

Comptable assignataire des paiements : M. le Trésorier Payeur

# PRESTATIONS SOUS-TRAITÉES ET PRIX

# Raison ou dénomination sociale :  ………………………………………………………………………

Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………..

Immatriculations INSEE (SIRET et APE) : …………………………………………………………….

# Numéro du registre du commerce et des sociétés : ………………………………………………………

Adresse de la société : ……………………………………………………………………………………

Compte à créditer (titulaire, établissement, n° compte, n° guichet, clé RIB, IBAN, BIC) : …………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Le sous-traitant produit une déclaration sur papier libre en 2 exemplaires attestant qu’il ne tombe pas sous le coup de l’interdiction d’accès aux marchés publics (articles 43 à 46 du CMP2006).

Nature des prestations sous-traitées (joindre obligatoirement un devis) : ……………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Modalités de calcul et de versement des acomptes :

Montant maximum des prestations sous-traitées et des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant :

- Montant en euros HT : ……………………………………

- Montant en euros TTC : …………………………………..

# Le sous-traitant reconnaît avoir pris connaissance des pièces du marché et les accepter.

L’Entrepreneur                               Le Titulaire                                    Le Maître d’ouvrage